ПРОЕКТ

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ДЕМШИНСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ

Добринского  муниципального  района Липецкой области

Российской Федерации

__-я сессия  V-го созыва

РЕШЕНИЕ

__.2017             с. Демшинка               № __-рс

О Программе комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения Демшинский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2017-2025 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов", Уставом сельского поселения Демшинский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области Российской Федерации, учитывая решение постоянной комиссии по экономике бюджету, муниципальной собственности и социальным вопросам, Совет депутатов сельского поселения Демшинский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области

РЕШИЛ:

1. Принять Программу комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения Демшинский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2017-2025 годы (прилагается).

2. Направить указанный нормативно-правовой акт главе сельского поселения для подписания и официального обнародования.

3. Настоящее решение ступает в силу со дня его официального обнародования.

Председатель Совета депутатов

сельского поселения

Демшинский  сельсовет                                   А.И. Двуреченских

Принята

Решением Совета депутатов

сельского поселения

Демшинский сельсовет

от ___.2017г. № __-рс

# ПРОГРАММА
комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения Демшинский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2017-2025 годы

# Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения Демшинский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2017-2025 годы |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Устав сельского поселения Демшинский сельсовет |
| Заказчик Программы | Администрация сельского поселения Демшинский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области Российской Федерации |
| Разработчик Программы | Администрация сельского поселения Демшинский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области Российской Федерации |
| Цели и задачи Программы | Цель: Формирование и реализация комплекса мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих потребности развития жилищного строительства с 2017 по 2025 гг. в сельском поселении Демшинский сельсовет Добринского муниципального района. Для достижения цели предполагается решение следующих задач: - анализ текущей ситуации систем коммунальной инфраструктуры; - выявление комплекса мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры на 2017-2025 гг. сельского поселения Демшинский сельсовет Добринского муниципального района; - перспективное планирование развития коммунальных систем; - повышение надежности коммунальных систем и качества предоставления коммунальных услуг; - модернизация коммунальной инфраструктуры; - замена изношенных фондов; - совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры; - повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры; - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей, оценка объемов и источников финансирования для реализации выявленных мероприятий. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы: - начало - 2017 г. - окончание - 2025 г. (на срок действия генерального плана) |
| Объем и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 17,1 млн. руб. Программа предполагает следующий источник финансирования: - Собственные средства предприятий организаций коммунального комплекса. - Инвестиционная составляющая тарифов организаций коммунального комплекса. - Средства регионального бюджета |
| Показатели социально-экономической эффективности Программы | - Развитие систем коммунальной инфраструктуры для обеспечения потребности потребителей в коммунальных ресурсах в населённых пунктах. - Своевременное обеспечение качественными коммунальными ресурсами потребителей. - Увеличение объемов жилищного строительства. - Увеличение объема инвестиций в жилищную и коммунальную сферу поселения. |
| Исполнители программы | Предприятия и организации коммунального хозяйства всех форм собственности, осуществляющие деятельность по предоставлению коммунальных услуг на территории сельского поселения Демшинский сельсовет Добринского муниципального района |
| Контроль за реализацией Программы | Контроль за реализацией программы осуществляется администрацией сельского поселения Демшинский сельсовет Добринского муниципального района |

# 1. ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения Демшинский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2017-2025 годы (далее - Программа) разработана во исполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального закона от 30.12. 2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса".

Разработка и утверждение данной Программы необходимы для формирования спроса на развитие коммунальной инфраструктуры; последующей разработки (корректировки) инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с целью определения источников финансирования развития коммунальной инфраструктуры, в том числе, определения размера тарифа на подключение к системам коммунальной инфраструктуры за единицу заявленной (присоединяемой) нагрузки.

В Программу включены мероприятия, необходимые для получения требуемого количества воды для обеспечения потребителей.

На основании Программы будут сформированы и утверждены технические задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, разработаны (откорректированы) и утверждены инвестиционные программы, установлены источники финансирования развития коммунальной инфраструктуры, и с каждой организацией коммунального комплекса будет заключен договор на развитие коммунальной инфраструктуры.

Ключевая задача программ комплексного развития - сформировать спрос на развитие систем коммунальной инфраструктуры.

# 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ

2.1. Экономико-географический потенциал сельского поселения Демшинский сельсовет

Сельское поселение Демшинский сельсовет - муниципальное образование, представляющее собой часть территории Добринского муниципального района Липецкой области Российской Федерации. Климат умеренно-континентальный. Сельское поселение   расположено в центре Добринского муниципального района, расположенного в юго-восточной части Липецкой области и в центре Европейской части России.

Территория сельского поселения граничит на севере с сельскими поселениями Тихвинский  сельсовет на востоке с сельским поселением Мазейский сельсовет,  на юге с Верхнематренским сельсоветом, на юго-западе с Березнеговатским сельсоветом, на западе со Среднематренским сельсоветом.

Площадь сельского поселения составляет 5144,16 га. Численность населения  на 01.01.2017г. составила 781 человек. На территории поселения расположено 5 населенных пунктов:  с. Демшинка, д. Большие Отрожки, д. Наливкино, д. Александровка 1-я, д. Панино-Липецкое.  Центр сельского поселения – с. Демшинка,  с населением 467 человек.

На территории сельсовета находятся 3 продовольственных магазина, 1 магазин хозтоваров, 4 сельскохозяйственных  предприятия и 10 индивидуальных предпринимателей.

Социальная инфраструктура представлена филиалом МОУ гимназии  им. И.М. Макаренкова с. Ольговка нач. школа с. Демшинка, Детский сад с. Демшинка, МАУК "Демшинский ПЦК", библиотека с.Демшинка, Демшинский  ФАП, Почта России ОПС с. Демшинка, офис ПАО Сбербанк России,  администрация сельского поселения Демшинский сельсовет.

Административный и культурный центр - с. Демшинка, расположенный на берегах реки Плавица.

Территория сельского поселения располагает благоприятными условиями для развития промышленного и сельскохозяйственного производства.

В экономике Демшинского сельсовета преобладает сельскохозяйственное направление развития.

Обеспеченность населения жильем составляет 30,8 м2 на человека.

Невысокие доходы населения являются причиной низкого спроса на новое жилье.

# 3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

3.1. Цель: Формирование и реализация комплекса мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры на 2017-2025 гг. в сельском поселении Демшинский сельсовет Добринского муниципального района.

Для достижения цели предполагается решение следующих задач:

- анализ текущей ситуации систем коммунальной инфраструктуры;

- выявление комплекса мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры на 2017-2025 гг. в сельском поселении Демшинский сельсовет Добринского муниципального района;

- инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;

- перспективное планирование развития коммунальных систем;

- повышение надежности коммунальных систем и качества предоставления коммунальных услуг;

- модернизация коммунальной инфраструктуры;

- замена изношенных фондов;

- совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей, оценка объемов и источников финансирования для реализации выявленных мероприятий.

3.2. Срок реализации Программы:

- начало - 2017 г.

- окончание - 2025 г. (на срок действия генерального плана)

# 4. ХАРАКТЕРИСТИКА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕМШИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

4.1. Водоснабжение.

Водоснабжение с. Демшинка, осуществляется из артезианской скважины. Система водоснабжения с. Демшинка состоит из 1скважины с сетью водопровода. Вода подается в жилые и общественные здания, к уличным водозаборным колонкам.

В остальных населенных пунктах   централизованный водопровод отсутствует. Население использует насосные станции в колодцах. Обеспеченность жилищного фонда водопроводом составляет 50%. В качестве регулирующих ёмкостей используются водонапорная башня Рожновского. Износ башни в настоящее время составляет 10%. Количество башен - 1 шт. Количество действующих скважин - 1 шт.

Фактическое водопотребление в сельском поселении составляет 106 л в сутки на человека.

По химическим показателям качество воды в скважинах соответствует СанПиН 2.1.4.1074-10 "Питьевая вода.

Зоны санитарной охраны (ЗСО) объектов хоз-питьевого водоснабжения назначаются в соответствии с действующими нормативами (СанПиН 2.1.41110-00). ЗСО организуются в составе 3-х поясов:

- 1 пояс строгого режима включает территорию расположения водозабора, в пределах которой запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водозабору;

- 2, 3 поясов (режимов ограничений) включает территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах 2, 3 поясов ЗСО градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока и т.д.

Граница первого пояса санитарной охраны устанавливается на расстоянии 50 м от водозабора (СНиП 2.04.02-84).

Границы зон санитарной охраны 2 и 3 поясов уточняются с учетом гидрогеологических расчетов специализированными службами гидрогеологии.

Требуемые напоры для водоснабжения населения согласно СНиП 2.04.02-84 п.2.26 для с. Демшинка  для 1-этажной застройки - 10 м.

Общая протяженность водопроводной сети составляет 2,1 км. Изношенность сетей водопровода составляет 70%.

Техническое состояние водопроводной сети неудовлетворительное.

Техническая характеристика артезианских скважин и водонапорных башен

| N п/п | Наименование объекта | Год ввода в эксплуатацию | Основные технические показатели |  | Описание конструктивных элементов |  | Нормативная потребность воды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Показатели | Параметры | Наименование элемента | Марка, заводской номер, год установки, год последней проверки | Год | сутки |
| 1. | Артскважина с.Демшинка |  | Глубина | 45 | Башня | есть | 5568 | 15,5 |
|  | 48:04:1750703:4:42:212:002:000003080 | 1983 | Емкость |  | Счетчик воды |  |  |  |
|  |  |  | Глубина установки оборудования | 43 | электросчетчик |  |  |  |
|  |  |  | протяженность |  |  |  |  |  |
|  |  |  | материал | чугун | СУЗ-25 | есть |  |  |
|  |  |  | Диаметр | 100 | насос | ЭЦВ 6-10-80 |  |  |

Основными мероприятиями являются:

- реконструкция уличных водопроводных сетей с заменой поврежденных труб на чугунные трубы с шаровидным графитом или из неметаллических материалов со сроком службы не менее 50 лет;

- прокладка новых водопроводных сетей в существующей и проектируемой застройке;

- строительство новых скважин (д. Александровка 1-я, д. Наливкино);

4.2. Электроснабжение.

Обеспечение электроэнергией Демшинского сельского поселения производится от однотрансформаторных подстанций 10/0,4 кВ:

-  с. Демшинка: КТП № 395 - 1 х 100 кВА, КТП № 7 - 1 х 160 кВА, КТП № 340 - 1 х 63 кВА, КТП № 388 - 1 х 40 кВА, КТП № 708 - 1 х 100 кВА;

- д. Панино-Липецкое: КТП № 331 - 1 х 60 кВА;

- д. Большие Отрожки: КТП № 333 - 1 х 60 кВА;

- д. Наливкино: КТП № 74 -1 х 63 кВА;

- д. Александрова 1-я: КТП № 653 - 1 х 63 кВА, КТП б/н - 1 х 63 кВА;

-  По территории сельского поселения: КТП № 76 - 1 х 250 кВА, КТП № 75 - 1 х 400 кВА, КТП№35-1х63кВА.

Электроснабжение вышеперечисленных подстанций осуществляется линиями 10 кВ от подстанции ПС 35/10 кВ «Демшинка» по смешанной схеме.

Суммарная мощность потребителей электроэнергии сельского поселения Демшинский сельсовет составляет 1,03 МВА.

Вся сеть электроснабжения находится на балансе ОАО "МРСК Центра" - "Липецкэнерго" и обслуживается Добринским РЭС.

На перспективу в целях совершенствования работы электросетей предлагаются следующие мероприятия:

- при присоединении новых мощностей необходимо проводить реконструкцию ТП с заменой трансформаторов на более мощные;

- установка новых КТП для энергоснабжения малоэтажной жилой застройки с объемом нового жилищного строительства 7,2 га или 60 домов;

- установка новых КТП для энергоснабжения новых объектов строительства;

- замена кабельных линий 6 и 0,4 кВ, отработавших нормативный срок службы с учетом растущих нагрузок потребителей;

- проведение текущего и капитального ремонта распределительных сетей 6 кВ, 0.4 кВ с использованием новейших технологий (ВЛИ, реклоузеры, система контроля режима, ведение дистанционного управления, контроля и ведения охранных функций);

- проведение работ по реконструкции уличного освещения с использованием энергосберегающих светильников и введение вечернего и ночного режима горения.

4.3. Газоснабжение.

Газоснабжение в сельском поселении осуществляется природным газом (теплотворная способность 8020 ккал/м, удельный вес 0,68 кг/м).

По территории сельского поселения проходят газопроводы высокого (Р 0,6 МПа) давления.

От газопроводов высокого (Р 0,6 МПа)давления через ГРП и ШРП, обеспечивающих стабильную подачу газа потребителям необходимого давления, осуществляется подача газа в распределительную систему по газопроводам низкого давления.

Газ используется для объектов социального значения на нужды отопления.

Обеспечение жилого фонда газом по данным на 2013 год составляет 95,0% от общего количества домов: 90,0% от природного газа и 5,0% от сжиженного газа.

Общая протяженность уличной газовой сети в сельском поселении составляет 15,04 км, все населенные пункты газифицированы.

Для обеспечения стабильной и долговременной работы инфраструктуры предлагаются следующие мероприятия:

- переход на 100% использование природного газа, перевод объектов, использующих сжиженный газ;

- техническое перевооружение системы газоснабжения в соответствии с программой развития отрасли, способствующее безопасности и непрерывности газоснабжения;

- строительство новых газопроводов, ГРПШ для газоснабжения жилой застройки, автономных источников тепла для прогнозируемых объектов социально-коммунальной службы.

4.4. Водоотведение.

В сельском поселении отсутствует централизованное водоотведение и локальные очистные сооружения.

Сброс сточных вод осуществляется в индивидуальные септики, с последующим вывозом на объекты размещения отходов.

5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ Объекты жилищно-коммунального хозяйства (водоснабжение)

| N | Наименование объектов (реконструкция, замена, разработка ПСД) | Предполагаемый год строительства и разработки ПСД (млн.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего ( млн.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | Разработка ПСД по строительству водопровода д. Александровка 1-я, ул. Тихая | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Разработка ПСД по строительству водопровода д. Наливкино, ул. Заречная | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Строительство артскважины д. Александровка 1-я, ул. Тихая | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Строительство водопровода д. Александровка 1-я, ул. Тихая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Строительство артскважины д. Наливкино, ул. Заречная | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |
| 6 | Строительство водопровода д. Наливкино, ул. Заречная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО | 0 | 0 | 0,3 | 0,3 | 3 | 6 | 7,5 |  | 0 | 17,1 |

# 6. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Основными источниками финансирования развития систем водоснабжения будут средства регионального бюджета, а так же средства предприятий за счет надбавок к тарифам. Согласно имеющимся на момент разработки Программы данным, общая стоимость мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры составит 17,1 млн. руб.

При разработке инвестиционных программ организации коммунального комплекса могут учитывать возможность привлечения для реализации инвестиционной программы заемного финансирования, в том числе кредитов, займов, средств от выпуска облигационных займов, акций и т.п. Привлеченные средства будут компенсированы в порядке, определенном действующими нормативными правовыми документами в сфере тарифного регулирования и бухгалтерского учета.

# 7. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ

Механизмом реализации программных мероприятий по развитию систем водоснабжения, являются инвестиционные программы организаций коммунального комплекса.

# 8. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

В результате реализации программы комплексного развития будут получены следующие эффекты:

- повысится надежность водоснабжения, снизится аварийность в системах водоснабжения на 10-15%;

- повысится срок службы систем водоснабжения;

- повысится эффективность деятельности организаций коммунального комплекса за счет снижения резервных мощностей генерирующих объектов, более эффективного использования имеющихся мощностей;

- улучшится экологическая и санитарная обстановка.

Глава сельского поселения

Демшинский  сельсовет                                          А.И. Двуреченских